1.5.	Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic

Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (AMCCRS) a fost înființată prin HCGMB nr. 368/24.11.2017, cu modificările și completările aduse de HCGMB nr.112/29.03.2017, HCGMB nr.476/28.09.2017, HCGMB nr.490/28.09.2017, HCGMB nr. 252/2018, HCGMB nr 460/26.07.2018, HCGMB nr. 719/18.10.2018 ca serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, finanțat din subvenții acordate de la bugetul local al Municipiului București, din venituri proprii și, după caz, din fonduri de la bugetul de stat.

Bugetul pe anul 2017 al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic este constituit din :

Subvenții de la alte nivele ale administrației publice, total:	63.222,00 mii lei, din care:

- Subvenții destinate secțiunii de funcționare:  		 35.241,00  mii lei;

- Subvenții destinate secțiunii de dezvoltare:	  	  	27.981,00 mii lei.

În îndeplinirea obiectivelor Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic s-a urmărit :

- Reducerea riscului seismic al construcțiilor existente în Municipiul București, în contextul atenuării efectelor unui potențial cutremur și acționarea în vederea realizării măsurilor de intervenție la construcțiile care prezintă niveluri insuficiente de protecție la acțiuni seismice

În municipiul București au fost expertizate tehnic din punct de vedere al riscului seismic un număr de 2.605 imobile, inventariate și publicate atât pe site-ul Primăriei Municipiului București, cât și pe site-ul Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic.

Acestea sunt încadrate în clase de risc seismic (conform Normativului de Proiectare P100/1992, completat cu Cap. 11-12/Codului de proiectare P100-3/2008) și pe categorii de urgențe de intervenție sau consolidate (conform autorizației de construire emisă pentru execuția lucrărilor de consolidare şi procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor de consolidare), după cum urmează

| Nr. crt. | Tip imobil | Număr imobile |
| --- | --- | --- |
| 2. | Imobile încadrate în clasa I de risc seismic | 346 |
| 3. | Imobile încadrate în clasa II de risc seismic | 353 |
| 4. | Imobile încadrate în clasa III de risc seismic | 103 |
| 5. | Imobile încadrate în clasa IV de risc seismic | 9 |
| 6. | Imobile încadrate în categorii de urgență (cf. Normativ P100/1992) | 1.564 |
| 7. | Imobile neîncadrate în categorii de urgență (cf. Normativ de proiectare P100/1992) nici în clase de risc seismic corespunzătoare (cf. Cod de evaluare antiseismică P100-3/2008) | 144 |
| 8. | Imobile consolidate | 86 |
|  | Total | 2.605 |

În baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, s-a dispus întocmirea și publicarea Listelor construcțiilor expertizate tehnic, care se completează/modifică/actualizează în baza documentațiilor tehnice și a documentelor depuse de către beneficiarii acestora. În prezent aceste liste sunt publicate, în temeiul art.4 alin.(9) lit.a2) din OrdonanțaGuvernului nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, modificată și completată prin Legea nr.223/2018 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.676/03.08.2018, pe site-ul instituției noastre la adresa:

http://amccrs-pmb.ro//docs/Lista_imobilelor_expertizate.pdf.

În cursul anului 2018, Listele imobilelor expertizate tehnic din punct de vedere al riscului seismic au comportat un număr de 46 de completări/modificări/actualizări.

Conform prevederilor OG nr. 20/1995 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale HCGMB nr. 607/19.12.2017 pentru punerea în aplicare a prevederilor ordonanței și implementarea unor modalități de facilitare la rambursare, au fost transmise 346 notificări către proprietari/asociațiile de proprietari din clădirile expertizate tehnic și încadrate în clasa I de risc seismic, cu privire la obligațiile ce le revin, potrivit prevederilor legale, pentru reducerea riscului seismic, precum și consilierea acestora privind documentele necesare pentru includerea în programe anuale de acțiuni și cuprinderea în bugetul local al Municipalității.

Conform prevederilor art.2, alin.(1), lit.b) din OG nr.20/1994, au fost transmise 1708 notificări către proprietari/asociațiile de proprietari din clădirile expertizate tehnic din punct de vedere seismic în conformitate cu Normativul P100/1992, cu privire la posibilitatea actualizării documentației existente, conform codului de proiectare în vigoare la data solicitării de către proprietari/asociațiile de proprietari, finanțarea asigurându-se din transferuri de la bugetul local, astfel:

- Încadrate în categorii de urgență de intervenție                    1564 notificări

- Neîncadrate în categorii de urgență de intervenție                 144 notificări

La solicitarea petenților, au fost transmise informații privind măsurile pentru reducerea riscului seismic al clădirilor din Municipiul București; totodată petenții au fost îndrumați în vederea luării acestor măsuri, în conformitate cu legislația în vigoare în domeniu, astfel:

- au fost eliberate 700 adeverințe privind încadrarea/neîncadrarea în clase de risc seismic a construcțiilor;

- au fost soluționate favorabil 3900 petiții ;

- s-au transmis puncte de vedere și documente solicitate de instanțele de judecată;

Prin Dispoziția Primarului General nr.1757/04.10.2018 s-a constituit Comisia de inventariere și predare - primire a documentației și documentelor aferente imobilelor (5 imobile) la care nu s-au finalizat lucrările de intervenție-consolidare,  între Direcția Generală Investiții și AMCCRS, procedura aflându-se în curs de desfășurare.

Alte măsuri întreprinse de AMCCRS, prin Biroul Juridic:

- Promovarea de Ordonanțe Președințiale pentru evacuarea proprietarilor din imobil, în cazul în care refuză relocarea;

- Consilierea în vederea elaborării unor notificări, convenții civile și contracte de restituire;

În urma demersurilor de întreprinse de către AMCCRS privind execuția lucrărilor de intervenție-consolidare, Biroul Juridic a încheiat, în anul 2018, un număr de 13 Minute prin care au fost consemnate obligațiile asumate de părți;

- Soluționarea unui număr de  80 de petiții, cereri și sesizări în termenul legal ;

- Acordarea de consultanță privind inițierea și derularea unor contracte de prestări servicii precum și continuarea, după caz, încetarea ori rezilierea acestora. Astfel, au fost emise 22 de notificări către mai multe societăți de proiectare, au fost reziliate 5 contracte iar 6 contracte au încetat de comun acord;

- Notarea în Cartea Funciară a dreptului de creanța (în baza acestui act care devine titlu executoriu, se asigură opozabilitatea fata de terți și posibilitatea de recuperare a sumelor alocate de la bugetul local);

- Acordarea asistenței în vederea încheierii cu proprietarii a proceselor verbale de predare – primire a apartamentelor;

- Verificarea proprietarilor persoane juridice și a  situației juridice a acestora, în vederea asigurării recuperării sumelor alocate de la bugetul local;

- S-au contactat Notarii Publici în vederea clarificării unor aspecte ce țin de documentele proprietarilor în conformitate cu prevederile OG 20/1994 (privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente);

- S-au organizat împreună cu compartimentele de specialitate din AMCCRS  întâlniri cu proprietarii/locatarii și asociațiile de proprietari în vederea lămuririi aspectelor juridice legate de aplicarea OG 20/1994, activitatea AMCCRS, aplicarea Hotărârilor  Consiliului General al Municipiului București.

- Contractarea lucrărilor de intervenție-consolidare aferente construcțiilor cu destinația de locuință, în condițiile legislației în domeniul reducerii riscului seismic al construcțiilor existente, a serviciilor conexe și a produselor și serviciilor destinate funcționării Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic

Programarea, pregătirea și contractarea produselor, serviciilor de proiectare și asistență tehnică și a lucrărilorde intervenții-consolidări aferente construcțiilor cu destinația de locuință, în condițiile legislației în domeniul reducerii riscului seismic al construcțiilor existente, inclusiv lucrări de reparații și igienizare a locuințelor de necesitate libere și de punere în siguranță, s-a realizat după cum urmează:

| Secțiunea dezvoltare | Total, din care: | Produse | Servicii | Lucrări |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. proceduri | 19 | 2 | 8 | 9 |
| Valoare estimată contracte/acorduri-cadru (mii lei, fără TVA) | 105.620,38 | 1.664,97 | 8.509,51 | 95.445,90 |

Situația decontărilor, aferente contractelor de lucrări și prestări servicii, destinate reducerii riscului seismic, la data de 31.12.2018 se prezintă astfel :	(mii lei, inclusiv TVA)

| Nr. crt. | Obiectiv | Nr. unic contracte, data | Valoare contracte | Decontat la 31.12.2018 | Rest de executat * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Imobil de locuințe Str. Blănari nr. 2, sector 3 | 6/10.11.2017 67/17.07.2018 | 3.950,50 | 0 | 3.749,94 |
| 2 | Imobil de locuințe Str. Blănari nr. 10, sector 3 | 10/16.11.2017 113/20.12.2018 | 1.503,64 | 450,38 | 1.053,26 |
| 3 | Imobil de locuințe Str. Blănari nr. 8, sector 3 | 12/07.12.2017 | 1.385,16 | 166.22 | 1.010.11 |
| 4 | Imobil de locuințe Str. Franceza 30, sect 3 | 31/15.02.2018 31/1-23.04.2018 68/17.07.2018 | 8.249,73 | 2.774,53 | 5.475.20 |
| 5 | Imobil de locuințe Str. Spătarului, nr 36, sect 2 | 44/16.04.2018 78/29.08.2018 | 3.993,86 | 1.213,63 | 2.780.23 |
| 6 | Imobil de locuințe Str. Știrbei Voda, nr 20, sect 1 | 89/22.10.2018 23/29.12.2017 | 7.634,55 | 98,15 | 7.536,40 |
| 7 | Imobil de locuințe Str. Biserica Enei, nr. 14, sect 1 | 103/03.12.2018 114/20.12.2018 | 4.893.75 | 0 | 4.893,75 |
| 8 | Imobil de locuințe Str Kogălniceanu, nr 30 (corp A+B) , sect 5 | 112/18.12.2018 | 11.612,02 | 0 | 11.612,02 |
| 9 | Imobil de locuințe Str Vânători, nr 17, sect 5 | 116/20.12.2018 | 2.692,97 | 0 | 2.692,97 |
|  | TOTAL LUCRARI CONSOLIDARE |  | 45.916,18 | 4.702.91 | 40.803,88 |
| 11 | Proiectare | - | 3.671,55 | 526,08 | 3.145,46 |
| 12 | Expertize Tehnice | - | 3.373,11 | 1.997,84 | 1.375,26 |
| 13 | Lucrări de reparații și igienizare locuințe de necesitate libere | Acord cadru nr. 32/15.02.2018 | 6.652,43 | 6.652,43 | 0 |
| 14 | Lucrări de punere in siguranță | Acord cadru nr. 34/21.02.2018 | 12.980,79 | 7.159,26 | 5.821,52 |
|  | TOTAL GENERAL |  | 72.594,06 | 21.038,52 | 51.146,12 |

*Au fost luate în calcul și decontările la nivelul 31.12.2017, contractele de consolidare având durata de 24 de luni

- Elaborarea de programe de acțiuni pentru punerea în siguranță din punct de vedere seismic al construcțiilor existente în Municipiul București, monitorizarea acțiunilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic, respectiv expertizarea tehnică, proiectarea și execuția lucrărilor de consolidare

Datele aferente expertizei tehnice, proiectării tehnice, execuției lucrărilor de intervenție-consolidare și de punere în siguranță sunt sintetizate în tabelul de mai jos:

|  | Expertizare tehnică | Proiectare tehnică | Execuțielucrări de intervenție- consolidare | Execuțielucrări de punere în siguranța |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. Imobile | 37 | 37 | 6 | 23 |
| Anul construirii | 1824-1940 | 1824-1940 | 1870-1936 | 1824-1940 |
| Număr apartamente | 662 | 662 | 144 | 130 |
| Suprafața construită desfășurată (mp), din care: | 80.424,57 | 74.458,48 | 17.271,00 | 18.520,26 |
| Sume contractate din transferuri de la bugetul local (lei, fără TVA) | 2.834.548,30 | 2.297.519,56 | 38,264,694.93 | 10,908,231.45 |
| Sume decontate din transferuri de la bugetul local (lei, fără TVA) | 1,678,859.35 | _ | 3,952,043.21 | 6,016,189.86 |

Pentru îndeplinirea obiectivului de reducere a riscului seismic în Municipiul București, pe parcursul anului 2018 au fost implementate 3 programe, respectiv:

- Programul de Consolidare, început în anul 2017 cu 3 lucrări de intervenție-consolidare, a continuat pe parcursul anului 2018 punând în aplicare cele trei etape care vizează reducerea riscului seismic, expertizare tehnică, proiectare și execuție lucrări de intervenție- consolidare.

Conform atribuțiilor de programare, pregătire și contractare, în cadrul programului de au fost încheiate contracte de execuție lucrări de intervenție- consolidare, pentru un număr de 6 imobile încadrate în clasa I de risc seismic. La finalul anului 2018 sunt în derulare7 șantiere unde se execută lucrări de consolidare, luând în calcul și lucrările începute în anul 2017.

| Nr. Crt | Adresa | Suprafa ță (mp) | Anconstruire | Regimul de înălțime (S+P+…) | Nr. Ap. | Finanțare | Stadiu lucrări |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strada Blănari nr.2, sector 3 | 1213,20 | 1865 | S+P+2E+ +Ma | - | Buget local | Lucrări începute în anul 2017 |
| 2 | Strada Blănari nr.8, sector 3 | 843,70 | 1884-1885 | S+P+2E+ +Pod | - | Buget local | Lucrări începute în anul 2017 |
| 3 | Strada Blănari nr.10, sector 3 | 381,10 | 1870-1875 | S+P+2E | 2 | Buget local | Lucrări începute în anul 2018 |
| 4 | Strada Franceză nr. 30,sector 3 | 2622,00 | 1870 | S+P+2E+ Ma | 23 | Buget local | Lucrări începute în anul 2018 |
| 5 | Strada Biserica Enei nr.14, sector 1 | 2849,00 | 1936 | S+P+5E | 25 | Buget local | Lucrări începute în anul 2018 |
| 6 | Strada Spătarului nr.36, sector 2 | 2131,00 | 1934 | S+P+4E | 11 | Buget local | Lucrări începute în anul 2018 |
| 7 | Strada Știrbei Vodă nr.20,sector 1 | 4250,00 | 1935 | S+P+6E+ Ma | 36 | Buget local | Lucrări începute în anul 2018 |
| 8 | Strada Vânători nr. 17, sector 5 | 918,00 | 1938 | P+5E | 9 | Buget local | - |
| 9 | Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 30, sector 5 | 4501,00 | 1922 | S+P+4E+M | 38 | Buget local | - |

AMCCRS a încheiat un Acord Cadru cu două entități juridice, obiectul acestuia îl constituie prestarea de Servicii de elaborare Expertize Tehnice, Documentații de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și Proiecte de Autorizare Lucrări de Desființare pentru imobile situate în Municipiul București, în scopul consolidării acestora.

Serviciile de elaborare Expertize Tehnice, Documentații de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și Proiecte de Autorizare Lucrări de Desființare pentru imobile situate în Municipiul București, în scopul consolidării acestora, sunt reprezentate conform tabelului de mai jos:

| Contracte subsecvente | CS1 | CS2 | CS3 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. Imobile | 4 | 33 | 1 | 38 |
| Sume contractate din transferuri de la bugetul local (lei, fără TVA) | 2.096.347,34 | 2.553.325,04 | 634,165.20 | 5,283,837.58 |
| Sume decontate din transferuri de la bugetul local (lei, fără TVA) | 1,678,859.35 | 0.00 | 0.00 | 1,678,859.35 |

Pe parcursul anului 2018 s-au contractat servicii pentru 38 imobile și au au fost finalizate expertize tehnice pentru 4 imobile, respectiv pentru 36.688,36 mp.

- Programul de Punere în Siguranță

Ȋn urma aprobării HCGMB nr. 1/2018, s-a completat obiectul de activitate al administrației cu activitatea de pregătire, programare și contractare a lucrărilor de intervenție în prima urgență pentru punerea în siguranță  a clădirilor de locuit.

Contracte încheiate în baza Acordului Cadru de Lucrări având ca obiect executarea de Lucrări de punere în siguranță a unor imobile proprietate de stat/privată din București:

| Contracte subsecvente | CS1 | CS2 | CS3 | CS4 | CS5 | CS6 | CS7 | CS8 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. Imobile | 6 | 13 | 2 | 6 | 8 | 16 | 11 | 4 | 25 |
| Sume contractate din transferuri de la bugetul local (lei fără TVA) | 320,330.50 | 5,786,124.70 | 186,846.62 | 1,236,375.16 | 778,825.22 | 1,420,036.22 | 576,404.64 | 603,288.39 | 10,908,231.45 |
| Sume decontate din transferuri de la bugetul local (lei fără TVA) | 254,379.93 | 1,338,601.59 | 93,091.87 | 994,552.00 | 778,825.22 | 1,377,076.22 | 576,404.64 | 603,288.39 | 6,016,189.86 |

Pe parcursul anului 2018 s-a acționat în vederea punerii în siguranță a 29 de imobile. Pentru toate aceste imobile au fost obținute avizele/acordurile necesare. Au fost în desfășurare 23 de șantiere, pentru 18 imobile s-au recepționat lucrările până la finalul anului, urmând ca pentru restul imobilelor lucrările să înceapă în prima parte a anului 2019.

- Programul de Reabilitare arhitectural-ambientală a Fațadelor

În urma aprobării HCGMB nr. 460/2018 s-a completat obiectul de activitate cu programarea, pregătirea, contractarea, urmărirea, executarea, decontarea și recepția lucrărilor de intervenție pentru reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei clădirilor.

În baza prevederilor Legii 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor și a HCGMB nr.384/2018 de aprobarea Regulamentului de intervenție cu privire Ia reabilitarea fațadelor pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor, au fost demarate  acțiunile de inventariere, identificare a imobilelor din zona I de acțiune prioritară.

Au fost identificate și inventariate 430 de imobile cuprinse în ETAPA I – ZCP 04 Bd. Brătianu, ZCP 06 Bd. Regina Elisabeta și Bd. M. Kogălniceanu, ZCP 12Bd.  Lascăr Catargiu, ZCP 16 Calea Victoriei și ZCP 5 Bd. Carol  I.

În anul 2018 s-au trimis un număr de 32 notificări pentru reabilitarea structural- arhitecturală din care :

- 21 notificări pentru imobilele încadrate în clasa II de risc seismic;

- 11 notificări pentru imobilele încadrate în clasa III de risc seismic.

În luna decembrie 2018 au fost notificate alte 120 de imobile aflate în perimetrul cuprins în Etapa I, care nu au fost expertizate și care trebuie să fie încadrate în clasă corespunzătoare de risc seismic, pentru demararea lucrărilor corespunzătoare.

În perioada august-decembrie 2018 s-a răspuns la solicitările referitoare la Programul de Reabilitare arhitectural-ambientală a clădirilor, au avut loc întâlniri și discuții cu asociații de proprietari și respectiv cu proprietarii notificați, dar și cu proprietarii interesați de reabilitarea arhitectural-ambientală a imobilelor care nu fac parte din Etapa I.

- Programarea, pregătirea și contractarea serviciilor de relocare de la imobilele la care urmează să se execute lucrări de intervenție-consolidare până la locuințele de necesitate

S-a realizat intervenția într-un număr de 90 de apartamente situate în Piața Națiunile Unite nr. 8, bl. 108, Tronson 2 și Piața Națiunilor Unite nr. 9, bl. 107, Tronson 2.

Au fost încheiate Contracte în baza Acordului Cadru de Lucrări de reparații și igienizare/  prestări servicii de relocare a proprietarilor/locatarilor imobilelor situate în zona centrală a Municipiului București, la care urmează să se execute lucrări de intervenție-consolidare, la locuințele de necesitate.

Pe parcursul anului, din clădirile în care s-au început lucrările de consolidare au fost eliberate 114 apartamente și respectiv 277 persoane relocate.Relocarea proprietarilor de către Administrație a determinat scurtarea termenului lucrărilor de intervenție-consolidare.

- Achiziția unor apartamente ce vor servi drept locuințe de necesitate pentru proprietarii din imobilele supuse lucrărilor de intervenție

AMCCRS are ca prioritate punerea în siguranță  a  persoanelor și a bunurilor acestora din imobilele încadrate prin raport de expertiză tehnică  în clasa I de risc seismic.

Având în vedere că  nu există un fond suficient de locuințe de necesitate pentru a pentru a fi atribuite persoanelor care locuiesc în imobile încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic a fost începută procedura pentru achiziționarea unor apartamente de pe piața liberă cu destinația de locuință de necesitate. În acest sens, prin H.C.G.M.B. nr.857/12.12.2018 AMCCRS a primit aprobarea pentru achiziționarea unui număr de 19 apartamente cu destinația de unități locative.

În cursul anului 2018 s-au achiziționat de către AMCCRS pentru Municipiul București  un număr de 10 apartamente cu destinația locuință de necesitate

Având în vedere faptul că acest număr de locuințe de necesitate este insuficient, procedurile de achiziționare/ închirie din piața liberă a altor unități locative vor continua.

- Întocmirea documentației cadastrale și înregistrarea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor încadrate în clasa I de risc seismic;

- Participarea la Exercițiul “SEISM 2018”;

- Campanii de informare și conștientizare “BUCUREȘTI TRAINIC”.

De asemenea, s-au elaborat, împreună cu direcțiile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București, un număr de 31 de proiecte de Hotărâri ale Consiliului General care, ulterior, au fost adoptate și comunicate, spre aducerea la îndeplinire.