2.5.	Compania Municipală Managementul Traficului București  (CMMTB)

Primăria Municipiului București a achiziționat în anul 2007 Sistemul de management al traficului denumit și Bucharest Traffic Management System (BTMS), sistem implementat în perioada 2007-2009.

În acest moment, în municipiul București există două tipuri de intersecții semaforizate:

- intersecții semaforizate cu funcționare locală;

- intersecții semaforizate cu funcționare centralizată, integrate în cadrul unui Centru de Control;

Intersecțiile semaforizate cu funcționare centralizată fac parte din cadrul Sistemul de Management al Traficului în București denumit (BTMS) implementat cu rolul de a fluidiza circulația vehiculelor în București, dar și de a realiza o prioritizare pentru vehiculele de transport public. De asemenea, ulterior implementării BTMS-ului din perioada 2007-2009, au fost realizate sau refăcute o serie de intersecții care au fost integrate în Sistemul de Management al Traficului.

Sistemul de management al traficului din București (BTMS) cuprinde următoarele componente:

CCTV – Sistemul de supraveghere Video

UTC – Urban Trafic Control

PTM – Public Transport Management

Funcționarea în cele mai bune condiții ale sistemului de management al traficului din Municipiul București constituie o prioritate pentru Compania Municipală Managementul Traficului București S.A. (CMMTB). Principalul scop al sistemului adaptiv este sa minimizeze întârzierile și congestiile în interiorul grupului de semnal de trafic, continuu și automat.

Arhitectura sistemului BTMS este următoarea:

Compania Municipală Managementul Traficului București S.A.  a fost înființată prin HCGMB 98/29.03.2017 și a primit delegarea gestiunii serviciului public de interes local privind organizarea și optimizarea circulației rutiere și pietonale, instalarea, întreținerea și funcționarea sistemelor de semnalizare și dirijarea a circulației urbane, în scopul asigurării siguranței traficului și pentru fluidizarea acestuia, în Municipiul București prin HCGMB 531/2018.

În termeni generali, misiunea Companiei este una complexă și urmărește, în primul rând, fluidizarea traficului în orele de vârf prin soluții smart de semaforizare, scurtarea timpilor petrecuți în trafic prin monitorizarea traficului și luarea de măsuri pentru eliminarea congestiilor, intervenția rapidă în cazul defecțiunilor și utilizarea de tehnologii moderne și cât mai puțin poluante.

Compania Municipală Managementul Traficului București S.A. asigură următoarele servicii:

INTEGRARE INTERSECȚII SEMAFORIZATE ÎN BTMS

În acest moment, în BTMS sunt introduse un număr de 206 intersecții. Compania Municipală Managementul Traficului București S.A. desfășoară lucrări de integrare a 160 de intersecții în sistemul de management integrat al traficului până în 2020.

CMMTB S.A. a încheiat 2 contracte pentru 74 de intersecții:

- Contract de execuție lucrări nr.39/26.06.2018; Act Adițional nr.1/2018; Act Adițional nr.2/2018

Beneficiar : Administrația Străzilor București

Valoare contract : 38.830.540,18 lei inclusiv TVA

Obiectul contractului – Lucrări de integrare în sistemul BTMS – 59 Intersecții

Artera  B-dul Camil Ressu - Theodor Pallady

Atrera Șoseaua Colentina

Artera Șoseaua Giurgiului

Artera Calea 13 Septembrie

Artera Calea Grivița – Bucureștii Noi

Durata de execuție a lucrărilor : 20 luni de la semnarea contractului și primirea Ordinului de începere.

Valoarea lucrărilor executate in 2018 ( de la primirea ordinului de începere din 12.11.2018 ) este de 2.701.313,23 lei inclusiv TVA , stadiu de realizare 40% din valoarea contractului.

- Contract de execuție lucrări nr.78/19.10.2018

Beneficiar : Administrația Străzilor București

Valoare contract : 9.077.344,05,73 lei inclusiv TVA

Obiectul contractului –  Lucrări de semaforizare 15 intersecții/treceri pentru pietoni

Durata de execuție a lucrărilor : 20 luni de la semnarea contractului și primirea Ordinului de începere.

Valoarea lucrărilor executate in 2018 (de la primirea ordinului de începere din 12.11.2018) este de 188.127,46 lei inclusiv TVA, stadiu realizare 2% din valoarea contractului.

Pentru integrarea în BTMS a restului de 85 de intersecții se va realiza proiectarea în cursul anului 2019. Finalizarea lucrărilor va duce la fluidizarea traficului și scurtarea timpilor de parcurgere pe traseele din proiect cu 18-22 de procente.

SERVICE, MENTENANȚĂ, REPARAȚII

Contractele de Service, mentenanță, reparații la instalațiile și echipamentele pentru managementul traficului rutier în Municipiul București care s-au derulat pe parcursul anului 2018 au fost următoarele:

- CTR 2/15.01.2018

- CTR 45/03.07.2018

În baza acestor contracte s-au desfășurat activități de dezvoltare și implemntare a sistemelor de gestiune a traficului, s-au cules date de trafic de la subsistemele de monitorizare a traficului în vederea analizei și stabilirii strategiei de control pentru fluidizarea traficului, s-au măsurat și gestionat datele privind traficul. Totodată s-a realizat întreținerea în perfectă stare de funcționare a instalațiilor de dirijare a circulației în vederea asigurării siguranței traficului și pentru fluidizarea acestuia.

- Servicii de întreținere/revizii:

În baza unui grafic bianual de execuție, s-au efectuat revizii la următoarele :

- ADC-uri centralizate

- ADC -uri necentralizate

- Servicii de întreținere, revizii camere video, inclusiv encoder

- Servicii de întreținere, revizii switch-uri intersecții.

- Servicii de service/intervenții 7 zile pe săptămână, 24/24 ore

Urmare a constatării unei defecțiuni, CMMTB a procedat la remedierea avariilor (reparația sau înlocuirea pieselor defecte) echipamentelor sau instalațiilor. De exemplu numai anul acesta au fost refăcute aproximativ 1000 de bucle inducție ca urmare a frezării stratului de asfalt).

S-au efectuat între 30 – 70 intervenții de acest gen pe lună, conform PV-urilor.

Echipamentele nefuncționale din diferite motive sunt reparate sau înlocuite în cel mai scurt timp. În plus, toate componentele din sistemul BTMS sunt verificate, de două ori pe an, pentru ca acestea să funcționeze în parametri optimi. De altfel, de la preluarea activității la începutul anului, grija pentru echipamente a fost o prioritate pentru Compania Municipală Management Trafic București.

AMENAJARE PISTE DE BICICLETE

CMMTB S.A. efectuează lucrări de amenajare de căi proprii de circulație pentru biciclete (piste, benzi) inclusiv în zonele de agrement.

Astfel, proiectul tehnic pentru semaforizarea traseului 1 Pipera-Strada Căpitan Alexandru Șerbănescu-Bulevardul Aerogării-Șoseaua București-Ploiești-Șoseaua Kiseleff a fost avizat și se află în faza de licitație execuție lucrări. Pentru celelalte trasee, respectiv PiațaVictoriei-Șoseaua Mihai Bravu, Piața Unirii-Bulevardul Regina Elisabeta și Bulevardul Unirii-Bulevardul Basarabia s-a format o asociere între CMMTB SA și CMSPP SA, care are termen de finalizare a lucrărilor de asfaltare, marcare și semaforizare de 12 luni de la primirea ordinului de începere a lucrărilor.

- Necesitatea si oportunitatea investiției

Municipiul București se confruntă cu o deficientă majoră în ceea ce privește pistele de cicliști, menite să asigure deplasarea în condiții de siguranță a persoanelor ce folosesc bicicleta ca mijloc de transport pentru deplasarea pe străzile orașului.

În acest sens, dar și în vederea încurajării cât mai multor cetățeni în vederea folosirii bicicletei ca mijloc de transport și/sau recreere, se impune amenajarea unor piste de bicicliști pe raza întregului municipiu, pornind de la traseele identificate cu ocazia elaborării studiului privind dezvoltarea rețelei de circulație din Municipiul București, studiu ce stă la baza „Master Planului General pentru Transport Urban - București Master Plan aprobat de către Consiliul Municipiului București.

- Date tehnice și indicatori tehnico-economici

Obiectivele acestui proiect de construire a unor piste de biciclete este crearea unei alternative de transport durabil, precum și de protejare a bicicliștilor prin crearea unor condiții de trafic adecvate. De asemenea, se urmărește și o conversie cât mai mare a numărului de persoane care folosesc bicicleta în scop recreațional către persoane care vor folosi bicicleta în scopuri de transport către locul de munca sau alte scopuri. Merită de adăugat faptul că în acest moment există deținători de biciclete care nu folosesc acest mijloc de transport în mod frecvent din cauza lipsei infrastructurii adecvate.

Rețeaua stradală pe care se desfășoară Traseul 1 al pistelor pentru cicliști este alcătuită din următoarele artere :

- Tronsonul 1: Piața Victoriei – Bd. Aviatorilor – Bd. Beijing – Str. Nicolae Caramfil – Soș. Pipera

- Tronsonul 2: Bd. Constantin Prezan – Arcul de Triumf – Sos. Kiseleff – Piața Presei Libere.

Lungimea arterelor de-a lungul cărora se desfășoară acest traseu este de cca. 7,70km, iar lungimea totală a pistelor de bicicliști proiectate este de cca. 9,30km.

Pentru pistele unidirecționale a fost prevăzută o lățime cuprinsă între 1.50 si 2.00 m, fiind mărginite de benzi de ghidare continue de 0,15 m lățime.

Pistele bidirecționale au o lățime de 2,50 m si sunt prevăzute cu benzi de ghidaj pentru delimitare continue de 0,15 m lățime si marcaj ax de separare a direcțiilor de circulație cu lățimea de 0.15 m, linie de tip I (marcaj 1-1).

Zonele de conflict cu partea carosabilă sunt marcate pe intrega lățime a pistei de cicliști cu covor roșu, antiderapant, mărginit de marcaj special de delimitare de tip 0,40-0,40 cu lățimea de 0,40 m. Pistele de cicliști prevăzute pe partea carosabilă sunt separate fizic de circulația autovehiculelor prin borduri 20x25.

Pistele de cicliști sunt marcate cu indicatoare rutiere specifice la fiecare început de sector în funcție de tipul si locația sectorului respectiv (sector dedicat bicicliștilor, sector de circulație mixt bicicliști – pietoni).

Traversările bicicliștilor peste părțile carosabile se vor efectua controlat, cu ajutorul semafoarelor. Astfel, la toate intersecțiile (sau traversările) în care exista instalație de semaforizare, pentru reglementarea trecerii bicicliștilor peste partea carosabilă se vor instala atât semafoare pentru bicicliști cat si semafoare pentru vehicule si pietoni, după caz.

Lucrările de semnalizare orizontală pentru pistele de cicliști vor consta din:

- Marcaje longitudinale de separare a sensurilor de circulație;

- Marcaje transversale de oprire, cedare a trecerii;

- Săgeți si pictograme.

Pentru asigurarea circulației în bune condiții, în intersecții si în zona intersecțiilor se vor monta indicatoare de circulație al căror tip si semnificație este în funcție de locul de amplasare.

RAPORT DE ACTIVITATE ECONOMIC

CAPITAL SOCIAL:	120.000

MAJORARE CAPITAL SOCIAL:	11.000.000	Hot. AGA nr. 7 din 19.09.2017

MAJORARE CAPITAL SOCIAL:	3.875.840	Hot. AGA nr. 9 din 11.12.2017

TOTAL CAPITAL SOCIAL:	14.995.840

Capitalul social al companiei nu a fost modificat în anul 2018 având valoarea de 14.995.840,00 lei

INDICATORI FINANCIARI

I.	BILANȚ SIMPLIFICAT CU DATE PRELIMINARE

| BILANȚ SIMPLIFICAT LA 31.12.2018 |
| --- |
| ACTIVE IMOBILIZATE [AI] | 1.412.309,57 | CAPITAL [KPS] | 14.995.840,00 |
| ACTIVE CIRCULANTE [AC] | 15.112.494,07 | DATORII PE TERMEN SCURT [DTS] | 1.521.974,38 |
| Stocuri [ST] | 1.168.091,66 | REZULTATUL REPORTAT [RR] | -239.272,05 |
| Creanțe [CRE] | 3.484.481,98 | PIERDERE/PROFIT [RZ] | 246.261,31 |
| Trezorerie [TREZ] | 10.459.920,43 |  |  |
| TOTAL ACTIVE | 16.524.803,64 | TOTAL PASIVE | 16.524.803,64 |

Activele imobilizate au înregistrat la 31.12.2018 o crestere fata de exercitiul precedent (31.12.2017) in cuntum de 1.409.096.57 lei. În cursul anului 2018 s-au achizitionat  echipamente IT, software, autoutilitare si utilaje.

Activele circulante au înregistrat la 31.12.2018 o crestere față de exercitiul precedent (31.12.2017) in cuntum de 15.112.494,07 lei. În structura activelor circulante sunt înregistrate:

Stocuri	1.168.091,65 lei

Creanțe	3.484.481,98 lei

Plecând de la datele menționate mai sus activele totale înregistrează la 31.12.2018 o valoare de 16.794.063,64 lei.

II.	VENITURI

| VENITURI DIN EXPLOATARE | 8.341.559,25 |
| --- | --- |
| CIFRA DE AFACERI | 8.341.558,06 |
| ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE | 1,19 |
| VENITURI FINANCIARE | 26.124,60 |
| VENITURI TOTALE | 8.367.683,85 |

A.III	CHELTUIELI

III.	CHELTUIELI

| CHELTUIELI DE EXPLOATARE | 8.115.335,39 |
| --- | --- |
| CHELTUIELI DE PERSONAL | 5.670.831,00 |
| CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII | 1.998.325,43 |
| CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE | 408.342,50 |
| ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE | 37.836,46 |
| CHELTUIELI FINANCIARE | 6.087,15 |
| CHELTUIELI TOTALE | 8.121.422,54 |

IV.	REZULTATUL EXERCIȚIULUI

| VENITURI TOTALE | 8.367.683,85 |
| --- | --- |
| CHELTUIELI TOTALE | 8.121.422,54 |
| REZULTATUL EXERCIȚIULUI | 246.261,31 |

Rezultatul brut pentru anul 2018 este un profit de 246.261,31 lei.

În luna august 2018 compania a devenit unitate economică plătitoare de T.V.A., în conformitate cu Legea nr. 72/2018 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal privind stabilirea plafonului de inregistrare in scopuri de TVA.

La data de 05.11.2018 s-a rambursat integral contravaloarea convenției de împrumut nr. 898 din 01.11.2017 încheiată între Municipiul București și C.M.M.T.B.

ORGANIZARE/PARTICIPARE EVENIMENTE

-  Compania Municipală Managementul Traficului București S.A. a organizat, alături de Primăria Capitalei și Autobest, prima ediției a unei serii de summit-uri care acordă o importanță deosebită tehnologiilor inovative, condusului autonom, combaterii poluării, mobilității urbane, precum și noutăților din zona de green cities. Aceste summit-uri pun în contact cei mai  importanţi specialişti europeni implicaţi în autonomous driving, motorizări ecologice şi conectivitate la aceeaşi masă cu liderii şi specialiştii oraşelor în care se desfăşoară summit-ul.

Evenimentul, desfășurat pe 13 iunie, s-a bucurat de o prezență numeroasă atât din partea specialiștilor în materie, cât și din partea autorităților locale și jurnaliștilor români și străini.

- Angajații CMMTB au fost mobilizați în cadrul exercițiului "Seism 2018", care a vizat punerea în aplicare a concepției naționale de răspuns post-seism.

Compania Municipală Managementul Traficului București (CMMTB) a participat la data de 14 octombrie la instalarea taberei de sinistrați de la Arena Națională, unde au fost montate un număr de 10 mii de paturi de campanie cu saci de dormit. Compania Municipală Managementul Traficului București S.A. pune la dispoziția autorităților, în caz de nevoie, toate dotările de care dispune, din care menționăm 15 autoutilitare, generatoare cu echipament de sudură, motocompresor și miniexcavator. De asemenea, CMMTB dispune de un numar de 73 de angajați care vor fi mobilizați în caz de necesitate.