3.5.	Compania Municipala Energetică București SA (CMEB)

Înființată în baza HCGMB nr.94/2017, Compania Municipală Energetica București (CMEB) S.A. are o abordare centrată pe mediu și pe o intervenție sustenabilă în sistemul energetic din capitală, având ca misiune contribuția la dezvoltarea pieței de energie a Municipiului București în vederea consolidării unui centru economic puternic, stabil și diversificat, capabil să asigure prosperitate și creșterea calității vieții bucureștenilor și a cetățenilor din zonele limitrofe - “NOI ENERGIZĂM CAPITALA”.

În anul 2018 Compania Municipală Energetica București S.A. a executat / are în derulare următoarele contracte:

Sediul Primăriei Municipiului București

- Contractul nr.197/22.01.2018 – ”Lucrări de reparații, servicii tehnice de exploatare și mentenanță corectivă și preventivă, instalații sanitare, termice și de ventilație pentru imobil Bdul. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5” – finalizat la data de 22.05.2018, în valoare de 301.631 RON, exclusiv TVA;

- Contractul nr.693/22.05.2018 – ”Lucrări de instalare de echipament de ventilație – perdele de aer cald – pentru imobil Bdul. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5” – finalizat la data 22.06.2018, în valoare de 13.895 RON, exclusiv TVA;

- Contractul nr.831/13.07.2018 – ”Lucrări de servicii tehnice de exploatare și mentenanță preventivă la instalații sanitare, termice și de ventilație pentru imobil Bdul. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5” – cu valabilitate până la data de 13.07.2019, în valoare de 902.000,64 RON, exclusiv TVA.

P.M.B. – Arena Națională

- Contractul nr.196/22.01.2018–”Lucrări de reparații, servicii tehnice de exploatare și mentenanță corectivă și preventivă, instalații sanitare, termice și de ventilație pentru Arena Națională” – finalizat la data de 22.05.2018, în valoare de 394.870 RON, exclusiv TVA;

- Acordul-cadru nr. 694/23.05.2018 – ”Servicii tehnice de exploatare, operare, mentenanță corectivă și preventivă, instalații sanitare, termice, ventilație, instalații de stins incendiu, instalații electrice de joasă tensiune și instalații de curenți slabi pentru Arena Națională” – cu valabilitate până la data de 23.05.2021, în valoare de 15.146.712 RON, exclusiv TVA;

- Contract subsecvent de servicii nr. 1 (734/04.06.2018) la Acordul Cadru nr. 694/23.05.2018 - Servicii tehnice de exploatare, operare, mentenanță corectivă și preventivă, instalații sanitare, termice, ventilație, instalații de stins incendiu, instalații electrice de joasă tensiune și instalații de curenți slabi pentru Arena Națională în valoare de 3.782.344,70 RON, exclusiv TVA.

Obiectivul Arena Națională face parte din Proiectul EURO 2020, în vederea desfășurării celor 4 meciuni din cadrul Campionatului European de Fotbal 2020. În 2018, s-a asigurat asistența tehnică pentru 16 evenimente ce au avut loc la Arena Națională.

Sistemul de Termoficare al Municipiului București

- Contractul nr. 1182/25.10.2018 – ”Contract de Proiectare, Asistență Tehnică și Execuție Lucrări pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București” (7 obiective însumând o lungime de traseu de 31,621 km) – cu valabilitate până la data de 25.10.2023, în valoare de 266.147.834,16 RON, exclusiv TVA.

Până în luna decembrie 2018, serviciul proiectare al CMEB S.A. a finalizat proiectele pentru 3 obiective și a obținut avizele necesare. Începând cu luna ianuarie și până în iunie 2019 vor fi finalizate proiectele pentru celelalte 4 obiective. Lucrările de execuție pentru primele 3 obiective deja proiectate vor fi demarate în luna aprilie 2019, obiectivele fiind Bobocica, Drumul Taberei și Ferentari.

Modernizarea Centralei Termice Amzei

- Contractul nr. 1099/02.10.2018 – ”Lucrări de modernizare centrală termică Amzei, proiect 7075/I” – cu valabilitate până la data de 02.08.2019, în valoare de 2.764.775,39 RON, exclusiv TVA.

Rețea metropolitană de cișmele publice

- Contractul nr. 1098/02.10.2018 – ”Lucrările aferente obiectivului ”Rețea metropolitană de cișmele publice” în valoare de 576.325,40 RON, exclusiv TVA.

Încă din luna noiembrie 2018 au fost demarate lucrări preliminare privind achiziționarea cișmelelor stradale ce urmează a fi amplasate, precum și a materialelor necesare montării acestora. Luând în considerare temperatura exterioară și necesitatea operării lucrărilor în condiții de siguranță, acestea au fost sistate până ce condițiile meteo vor permite reluarea lor.

D.G.A.S.M.B.

- Contractul nr. 100/02.08.2018 – ”Servicii de proiectare, furnizare, instalare/montare și punere în funcțiune a două generatoare de curent (grupuri electrogene)” – finalizat la data 31.12.2018, în valoare de 799.042,53 RON, exclusiv TVA.

Societatea de Transport București STB S.A.

- Contractul nr. 48-453/24.10.2018 – ”Reparații instalații de apă” – finalizat la data 31.12.2018, în valoare de 125.716,78 RON, exclusiv TVA;

Administrația Grădina Zoologică

- Contractul nr. 237/11.05.2018 – ”Servicii de reparare și de întreținere a încălzirii centrale la Administrația Grădina Zoologică” – finalizat la data 31.12.2018, în valoare de 54.835,20 RON, exclusiv TVA;

- Contractul nr. 238/11.05.2018 – ”Servicii de reparare și de întreținere a mașinilor și aparatelor electrice și a echipamentului de climatizare la Administrația Grădina Zoologică” – finalizat la data 30.09.2018, în valoare de 16.524,39 RON, exclusiv TVA;

- Contractul nr. 239/11.05.2018 – ”Servicii de întreținere și reparare a grupurilor de refrigerare la Administrația Grădina Zoologică” – finalizat la data de 31.12.2019, în valoare de 26.533,16 RON, exclusiv TVA.

Teatrul Tineretului Metropolis

- Contractul nr. 1519/21.05.2018 – ”Servicii de mentenanță preventivă și corectivă pentru instalațiile termice și de climatizare deținute de către Teatrul Tineretului Metropolis” – finalizat la data 31.12.2018, în valoare de 54.225,75 RON, exclusiv TVA.

Teatrul Nottara

- Contractul nr. 761/25.09.2018 – ”Servicii de verificare, de reparație și de întreținere pentru cele două centrale termice Immergas Victrix Superior 100 kW și a instalației de încălzire” – finalizat la data 31.12.2018, în valoare de 2.500 RON, exclusiv TVA;

- Contractul nr. 762/25.09.2018 – ”Servicii specifice de operator responsabil cu supravegherea și verificarea tehnică a două centrale termice Immergas Victrix Superior 100 kW” – finalizat la data 31.12.2018, în valoare de 900 RON, exclusiv TVA.

CMEB S.A. s-a remarcat prin promptitudinea echipelor ce asigură asistența tehnică pentru instalațiile termice, creând premisele continuării colaborării cu Teatrul Nottara și în anul 2019 ca urmare a semnării a două acte adiționale la contractele încheiate în anul precedent.

Stații de încărcare autovehicule electrice

Prima etapă din Proiectul de Construire a Infrastrucurii pentru Încărcarea Autovehiculelor Electrice în Municipiul București, proiect ce va cuprinde în final 347 de stații puse la dispoziția publicului, în conformitate cu prevederile Legii 34/2017. Această primă etapă a constat în amplasarea a 7 stații de încărcare autovehicule electrice și s-a derulat pe baza unui protocol de parteneriat cu Primăria Sectorului 4, fiind implementată în trei parcări de pe raza sectorului, și anume: Strada Pridvorului, Strada Emil Racoviță și Strada Izvorul Rece.

Următoarea etapă se va desfășura în prima parte a anului 2019 și va consta în montarea și punerea la dispoziția publicului a încă 40 de stații, în parteneriat cu Administrația Străzilor și cu Compania Municipală Parking București S.A. Aceste 40 de stații vor fi montate în parcările nominalizate prin HCGMB nr. 265/30.06.2017 și vor putea deservi minim 80 locuri de parcare creând astfel premisele creșterii calității aerului în București prin încurajarea utilizării de mijloace nepoluante de transport, contribuind la atingerea țintei asumate de către PMB de a reduce emisiile de CO2 până la nivelul de 95g/km după anul 2020, țintă asumată și de către UE.

În cadrul celei de-a treia etape, ce va fi demarată în a doua jumătate a anului 2019, vom lua în calcul pentru implementare și alte spații și unități aparținând PMB, în contextul prevederilor Legii 37/2018 privind promovarea transportului ecologic care se referă la obligativitatea achiziționării viitoare a unui procent de 30% de mijloace de transport acționate prin motoare electrice, prin tehnologii verzi de tipul Electric, Hibrid sau Hibrid Plug-In de către autoritățile locale și societățile cu capital privat care furnizează servicii publice de transport local și metropolitan sau în cadrul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară.

Certificate de Performanță Energetică

În vederea respectării prevederilor Legii 372/2005, CMEB S.A. a prestat servicii privind expertizarea energetică și întocmirea Certificatului de Performanță Energetică pentru entitățile aflate în subordinea PMB, după cum urmează:

- Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București – 22 certificate, cu valoarea totală de 109.553 RON, exclusiv TVA;

- Direcția Generală de Evidență a Persoanelor București – 2 certificate, cu valoarea totală de 700 RON, exclusiv TVA;

- Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București – 1 certificat, cu valoarea totală de 2.514,1 RON, exclusiv TVA;

- Circul Metropolitan București – 1 certificat, cu valoarea totală de 2.708,57 RON, exclusiv TVA.   Valoarea totală facturată pentru cele 26 de Certificate de Performanță Emergetică emise de către CMEB S.A. este de 115.475 RON, exclusiv TVA.

PROIECTE DEPUSE ÎN VEDEREA OBȚINERII DE FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE

PROENERG - 1.Platformă mobilă pentru suport termic și electric, utilizată la mentenanța și dezvoltarea proceselor industriale

Ȋn data de 16.05.2018, Direcția de Proiecte Europene a CMEB a depus 2 proiecte în cadrul  apelului: POC/222/1/3/Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institute de CD şi universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere/3/Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institute de CD şi universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere. În data de 25.09.2018 s-a primit notificarea de la Organismul intermediar competitivitate (OIC) prin care proiectul "Platforma mobilă pentru suport termic și electric, utilizată la mentenanța și dezvoltarea proceselor industriale (ProEnerg)”  a fost declarat admis în urma etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității.

2.Sistem mobil de suplinire a energiei in caz de avarii

Activitatea de CD are drept scop crearea unui grup energetic cogenerativ mobil cu o putere de 300 CP (aprox. 220 KW) care să fie utilizat pentru producerea de energie electricăși apă caldă menajeră. Cerința este ca grupul energetic să poată fi deplasat în locațiile care s-ar afla în situații de urgentă pentru o perioada limitată de timp pentru a suplini înteruperea furnizării de energie electricăși/sau apă caldă menajeră.

PARTENERIATE

- HCGMB 485/23.08.2018 pentru aprobarea de principiu privind Programul ”Energie Verde pentru Spitalele Municipiului București”–A fost încheiat un parteneriat cu ITOCHU Corporation în vederea stabilirii și implementării unor sisteme moderne de producere și utilizare în mod eficient a energiei termice și electrice provenind din surse regenerabile pentru cele 19 spitale aflate în administrarea PMB. CMEB S.A. va asigura punerea în practică a proiectului prin reabilitarea reţelelor termice, retehnologizarea şi modernizarea instalaţiilor şi echipamentelor de producere a energiei termice din spitale.

- Memorandum pentru construcția de centrale în cogenerare –Memorandumul încheiat cu ITOCHU Corporation are ca scop implementarea unor tehnologii de vârf la nivel mondial de producere eficientă a energiei termice în centralele ce vor fi parte integrantă a SACET București. Studiul de fezabilitate realizat presupune construirea a două centrale electrotermice în cogenerare de înalta eficiență în zonele Titan şi Aviaţiei, dar şi modernizarea CET-urilor operate în prezent de Elcen S.A.

- Centrul pentru Energie Inteligentă – C.M.E.B. S.A. susține dezvoltarea unui cluster pentru energie inteligentă. Spațiul Centrului pentru Energie Inteligentă este compus din zona de prezentare, zona de promovare, zona IT și zona de brokeraj idei de cercetare. Pentru susținerea activităților acestui centru s-a constituit un parteneriat format din CMEB S.A., Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Iluminat Public București, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov, Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă – URBAN-INCERC, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Turbomotoare COMOTI, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice ICSI și U.P.B.

RESURSE UMANE

Pe parcursul anului 2018 au fost efectuate 136 de angajări și 8 încetări ale contractelor de muncă. S-a urmărit menținerea unui echilibru între angajările personalului TESA și muncitori, lucru care a dus la o bună gestionare a contractelor atât din punct de vedere al activității suport, cât și a execuției propriu-zise în teren. În 2019, CMEB S.A. va demara un amplu proces de recrutare pentru muncitori calificați în special pe următoarele specializări: sudori, instalatori și operatori utilaje terasiere.

S-au obținut acreditările pentru următorul curs de formare profesională:

- Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze – Acreditat ANC;

Totodată, au fost demarate procedurile de acreditare pentru cursuri de formare profesională pentru următoarele specializări:

- Fochist – Acreditat ISCIR – a fost depusă documentația în vederea acreditării ANC;

- Sudor –a fost depusă documentația la ISCIR în vederea acreditării; urmează a fi depusă documentația și la ANC.

REZULTAT FINANCIAR

De la începutul anului 2018 și până în prezent CMEB S.A. a semnat 26 de contracte cu o valoare totală de 343.691.282,66 RON, inclusiv TVA. În anul 2018 a fost facturată o sumă de 11.074.272,88 RON, inclusiv TVA.

Analizând veniturile și cheltuielile, CMEB S.A. finalizează exercițiul financiar cu un profit net de aproximativ 1,1 milioane RON.